# LaughTube

Diagnostic complet, correctifs et plan de migration vers Laravel

Document préparé le 3 septembre 2026

Périmètre : backend/ (API PHP legacy), laravel/ (API v2), encoder/ (worker Node.js), frontend/ (Vite + React), configuration Docker/nginx.

## Comment lire ce document

Ce rapport ne modifie aucun fichier : pour chaque problème, il indique l'endroit exact (fichier / ligne), pourquoi ça casse, le code corrigé à saisir toi-même, et les commandes à lancer (git, artisan, docker) pour appliquer et déployer le correctif. Les blocs à fond rouge clair montrent le code fautif, les blocs à fond vert clair montrent la correction, les blocs gris montrent des commandes shell.

Le document est structuré en quatre parties : (1) le diagnostic précis des trois problèmes que tu as signalés, (2) les failles de sécurité avec leur correctif prêt à saisir, (3) le plan complet de migration de l'ancien backend PHP vers Laravel, et (4) des recommandations de déploiement pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus.

# Partie 1 — Diagnostic des problèmes signalés

## 1.1 Les liens de vidéo partagée ne redirigent pas vers la bonne vidéo

Ce qui se passe concrètement

Le bouton « Partager » d'une vidéo (frontend/src/pages/Video.jsx, ligne 770) génère un lien de la forme https://laughtube.ca/#/video/123 (l'ID est un segment de chemin après /video/). Ce format fonctionne bien pour un clic depuis l'application elle-même. Le problème apparaît avec le lien « riche » généré côté serveur pour les aperçus sur les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Twitter/X, Discord…), qui utilise un format différent.

### 1.1 — Format d'URL incohérent entre l'endpoint OG (Laravel) et le routeur de l'application  [IMPORTANT]

Où : laravel/routes/api.php, route GET /og/video/{id} (autour de la ligne 60) ; comparé à frontend/src/contexts/NavigationContext.jsx (fonction getIdFromHash) et frontend/src/pages/Video.jsx (ligne ~487, useEffect de résolution de l'ID vidéo).

L'endpoint /api/v2/og/video/{id} sert une page HTML avec les balises Open Graph (utilisée par les robots des réseaux sociaux) puis redirige le navigateur humain via <script>window.location.href='...'</script> vers l'URL de l'app. Cette URL est construite ainsi : https://www.laughtube.ca/#/video?id={$id} — c'est-à-dire un format « query string » (?id=123). Mais le routeur interne de l'application (NavigationContext.jsx et Video.jsx) attend un format « chemin » : #/video/123. La regex utilisée dans Video.jsx pour extraire l'ID au chargement est /#\/video\/(\d+)/ : elle exige un « / » suivi de chiffres juste après « video ». Avec #/video?id=123, cette regex ne matche pas, la vidéo n'est pas trouvée, l'app affiche le toast « Aucune vidéo sélectionnée » et redirige vers l'accueil (#/home). C'est exactement le symptôme que tu décris : le clic sur un lien partagé ramène à l'accueil au lieu d'ouvrir la vidéo.

Code actuel (problématique) :

// laravel/routes/api.php (dans la route "/og/video/{id}")

$url = "https://www.laughtube.ca/#/video?id={$id}";

Il suffit d'aligner le format généré par l'endpoint OG sur celui que le reste de l'application utilise déjà partout (#/video/{id}), le même format que les boutons « Partager ».

Correction à saisir :

// laravel/routes/api.php (dans la route "/og/video/{id}")

$url = "https://www.laughtube.ca/#/video/{$id}";

Commandes :

# Après avoir modifié laravel/routes/api.php sur la machine locale :

git add laravel/routes/api.php

git commit -m "fix: corriger le format de redirection OG vers /video/{id}"

git push

# Puis sur le serveur (voir aussi partie 4 sur le risque du redéploiement) :

ssh root@134.209.168.137

cd /opt/Laugh_Tube && git pull

docker compose build laravel && docker compose up -d laravel

### Point additionnel : les aperçus de partage sur les réseaux sociaux ne montrent jamais la bonne vignette

Même une fois 1.1 corrigé, il restera un problème lié : les boutons « Partager » de Video.jsx envoient le lien de l'application directement (https://laughtube.ca/#/video/123), jamais l'URL /api/v2/og/video/123. Or un fragment d'URL (tout ce qui suit le #) n'est JAMAIS envoyé au serveur — c'est une règle du protocole HTTP, pas un bug corrigeable côté code seul. Quand Facebook/WhatsApp/Discord "crawlent" un lien pour en faire un aperçu, ils ne voient donc que https://laughtube.ca/ (la page d'accueil générique), jamais les balises og:title/og:image spécifiques à la vidéo générées par le endpoint Laravel. Résultat : l'aperçu de partage affichera toujours le logo générique du site, jamais la miniature ni le titre de la vidéo partagée.

Correction recommandée : Faire pointer les boutons « Partager » vers l'URL du endpoint OG plutôt que vers le hash direct de l'app.

// frontend/src/pages/Video.jsx, ligne 770

// Avant :

const shareUrl = `https://laughtube.ca/#/video/${video.id}`;

// Après (une fois 1.1 corrigé) :

const shareUrl = `https://www.laughtube.ca/api/v2/og/video/${video.id}`;

// Cette page sert les balises OG pour les robots ET redirige automatiquement

// un vrai navigateur humain vers #/video/{id}.

## 1.2 Le déploiement (« commit + push ») « réinitialise » quelque chose en prod

Ce symptôme n'a pas une seule cause : l'inspection du code et des scripts de déploiement fait ressortir deux mécanismes distincts, tous deux réels et probablement combinés. Aucun accès à ton serveur de production n'a été possible depuis cette session — les commandes de diagnostic ci-dessous permettent de confirmer lequel des deux se produit chez toi.

### 1.2.a — Les correctifs faits « à chaud » sur le serveur sont écrasés au prochain rebuild  [CRITIQUE]

Où : docker-compose.yml (services laravel et backend), backend/Dockerfile, laravel/Dockerfile, README.md section Déploiement.

Le README documente ce processus de déploiement : ssh sur le serveur, git pull, puis docker compose build laravel && docker compose up -d laravel. Les Dockerfiles de laravel/ et backend/ utilisent COPY . . : le code de l'application est recopié à l'intérieur de l'image Docker au moment du build, il n'est PAS monté en volume depuis le disque du serveur (regarde docker-compose.yml : seul le dossier uploads est monté en volume pour ces services). Concrètement, si tu corriges un bug directement sur le serveur — en éditant un fichier dans le dossier du projet sans le committer, ou en modifiant un fichier à l'intérieur du conteneur avec docker exec — cette modification ne vit que dans la couche superficielle du conteneur en cours d'exécution. Dès que tu relances docker compose build ... && docker compose up -d ... (ce que tout déploiement fait), Docker reconstruit une image neuve à partir du code source sur disque et RECRÉE le conteneur : la correction faite à la main disparaît, et toute fonctionnalité qui en dépendait redevient cassée. C'est très probablement ce que tu observes : tu "arranges en prod", ça marche, puis un vrai déploiement (commit+push+rebuild) fait disparaître l'arrangement.

La règle à adopter : plus aucune modification ne doit être faite directement sur le serveur, ni dans un fichier du dossier /opt/Laugh_Tube, ni dans un conteneur via docker exec. Tout correctif doit être écrit en local, commité, poussé sur Git, puis déployé avec git pull + rebuild — de cette façon rien ne peut jamais être « perdu » par un rebuild puisque le rebuild EST la façon de déployer.

Commandes :

# Pour vérifier si un fichier a été modifié à la main sur le serveur sans être commité :

ssh root@134.209.168.137

cd /opt/Laugh_Tube

git status          # affiche les fichiers modifiés localement sur le serveur

git diff            # montre précisément ce qui a été changé à la main

# Si des changements utiles apparaissent ici, il faut les rapatrier dans Git

# AVANT de faire quoi que ce soit d'autre :

git diff > /tmp/hotfix_a_recuperer.patch

# puis copier ce patch sur ta machine locale, l'appliquer, le committer et le pousser

### 1.2.b — Les changements de schéma (ALTER TABLE) ajoutés au fil du temps ne s'appliquent jamais à la vraie base de production  [CRITIQUE]

Où : docker/postgres/init-database.sql (959 lignes, avec plusieurs blocs ALTER TABLE ajoutés au fil des commits) ; docker-compose.yml (volume postgres_data + montage ./docker/postgres:/docker-entrypoint-initdb.d).

Ce fichier sert à initialiser Postgres, mais Postgres n'exécute les scripts du dossier docker-entrypoint-initdb.d qu'une seule fois dans toute la vie du volume : la toute première fois qu'il démarre sur un volume de données vide. Le volume postgres_data de production a été créé il y a longtemps et n'a (a priori) jamais été supprimé — ce qui est une bonne chose pour ne pas perdre les données, mais cela signifie que toutes les instructions ALTER TABLE ajoutées à init-database.sql APRÈS la création de ce volume ne se sont JAMAIS exécutées sur la vraie base de production. Le fichier, dans Git, « a l'air » à jour ; la base de données réelle, elle, ne l'est pas forcément. C'est un piège classique : quelqu'un ajoute une colonne dont une nouvelle fonctionnalité a besoin, teste en local (où ./dev.sh recrée le volume à chaque fois), ça marche, ça part en prod... et la colonne n'existe jamais réellement côté serveur, parce que le mécanisme choisi ne s'applique qu'aux nouvelles installations.

Il n'existe aujourd'hui aucun moyen fiable de rejouer ces ALTER TABLE sur la prod autrement qu'à la main. La solution durable est de sortir ces changements de schéma de init-database.sql et de les transformer en vraies migrations Laravel (voir partie 3.3, qui donne le contenu exact des fichiers à créer) : php artisan migrate --force sait, lui, appliquer uniquement ce qui n'a pas encore été appliqué, sur une base déjà existante.

Commandes :

# Comparer les colonnes réellement présentes en prod à ce que le code attend :

docker exec -it laughtube_postgres psql -U laughtube_user -d laughtube -c "\d users"

docker exec -it laughtube_postgres psql -U laughtube_user -d laughtube -c "\d videos"

# Colonnes à vérifier en priorité (référencées par le code mais ajoutées

# tardivement dans init-database.sql) :

#   users  : deleted_at, account_locked_until, failed_login_attempts,

#            two_fa_enabled, two_fa_secret, email_verified, is_admin

#   videos : deleted_at, encoded_filename

### 1.2.c — Risque opérationnel majeur : un `docker compose down -v` effacerait toute la base de production  [CRITIQUE]

Où : docker-compose.yml (volume postgres_data).

Ce n'est pas un bug constaté, mais un risque à connaître absolument compte tenu de ce qui précède : si un jour, pour "repartir sur une base propre" après un déploiement qui semble bloqué, la commande docker compose down -v (ou docker volume rm laugh_tube_postgres_data) est lancée sur le serveur de production, le volume Postgres est supprimé définitivement, et le prochain démarrage recrée une base VIDE à partir de init-database.sql — c'est-à-dire zéro utilisateur, zéro vidéo, zéro commentaire. C'est le scénario le plus littéral de "ça réinitialise tout".

Règle à graver dans le README et à ne jamais enfreindre : jamais de down -v ni de docker volume rm sur le serveur de production, sous aucun prétexte. Avant toute manipulation Docker un peu inhabituelle sur le serveur, vérifier qu'un backup récent existe.

Commandes :

# À vérifier avant toute opération Docker sensible en prod :

ls -la /opt/Laugh_Tube/backup_*.sql | tail -5

# Si le dernier backup date de plus de 24h, en refaire un manuellement avant de continuer :

docker exec laughtube_postgres pg_dump -U laughtube_user laughtube > /opt/Laugh_Tube/backup_manuel_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql

## 1.3 Le dashboard admin affiche des erreurs de mise à jour

Cette panne découle directement du point 1.2.b : plusieurs actions du panneau admin Laravel touchent des colonnes qui ont été ajoutées à init-database.sql par des ALTER TABLE successifs, mais qui, selon toute vraisemblance, n'ont jamais été appliquées à la vraie base de production pour la même raison (le script d'init ne se rejoue pas sur un volume existant). Un second problème, indépendant, aggrave la situation : la toute première migration Laravel du projet ne correspond pas du tout au schéma réel de l'application.

### 1.3.a — Colonnes manquantes probables sur `users` / `videos` utilisées par le panneau admin  [CRITIQUE]

Où : laravel/app/Http/Controllers/Api/AdminController.php — méthodes suspendUser (ligne ~78), unsuspendUser (ligne ~88), restoreUser (ligne ~97), deleteVideo, getVideos, getStats, getUsers.

suspendUser écrit dans users.account_locked_until ; unsuspendUser dans users.account_locked_until et users.failed_login_attempts ; restoreUser dans users.deleted_at, account_locked_until et failed_login_attempts ; getUsers/getStats/deleteUser filtrent sur users.deleted_at ; getVideos/deleteVideo filtrent sur videos.deleted_at et lisent videos.encoded_filename. Si l'une de ces colonnes n'existe pas réellement sur le serveur de production (voir 1.2.b), Postgres renvoie une erreur du type column "account_locked_until" of relation "users" does not exist, que Laravel transforme en réponse JSON d'erreur — exactement ce qui apparaît dans le dashboard comme "erreur de mise à jour" quand tu cliques sur Suspendre, Restaurer ou Supprimer.

Confirmer le diagnostic avec les commandes ci-dessous, puis appliquer la vraie migration donnée en partie 3.3 (elle ajoute ces colonnes de façon idempotente, sans toucher aux données existantes).

Commandes :

# Voir l'erreur exacte que Laravel a loggée au dernier clic sur "Suspendre" :

docker exec laughtube_laravel tail -n 50 storage/logs/laravel.log

# ou, si le conteneur écrit sur stdout :

docker logs laughtube_laravel --tail 100

### 1.3.b — La première migration Laravel ne correspond pas au schéma réel de l'application  [CRITIQUE]

Où : laravel/database/migrations/0001_01_01_000000_create_users_table.php

Ce fichier est le squelette par défaut généré par `laravel new` (colonnes name, email_verified_at, password, remember_token) — il n'a jamais été adapté au schéma réel du projet (username, email_verified, password_hash, deleted_at, etc., définis dans init-database.sql). Il crée aussi ses propres tables password_reset_tokens et sessions, qui existent déjà avec une structure différente dans init-database.sql. Sur la base de production (où users/sessions/password_reset_tokens existent déjà), la commande php artisan migrate --force tente d'exécuter Schema::create('users', ...) et échoue avec une erreur SQLSTATE 42P07 relation "users" already exists. Laravel arrête alors le lot de migrations à cette première erreur : toutes les migrations suivantes (ads, jokair, blocks, device_tokens, admin_messages...) ne sont probablement JAMAIS appliquées non plus, ce qui peut expliquer des dysfonctionnements sur les fonctionnalités Ads, Jokair, blocage d'utilisateurs, notifications push, en plus du panneau admin.

Il faut neutraliser cette migration fantôme sans supprimer l'historique, puis marquer manuellement les migrations déjà « couvertes » par init-database.sql comme exécutées, pour laisser les migrations utiles (ads, jokair, blocks...) s'appliquer normalement. Confirme d'abord l'état réel avec la commande de diagnostic ci-dessous — le contenu exact du correctif est donné en partie 3.3.

Commandes :

# Diagnostic à lancer en premier, avant toute correction :

docker exec laughtube_laravel php artisan migrate:status

# Repère dans la sortie : la ligne 0001_01_01_000000_create_users_table

# est-elle marquée "Ran" ou "Pending" ? Et jusqu'à quelle date les migrations

# suivantes (ads, jokair, blocks, device_tokens) sont-elles marquées "Ran" ?

# Partie 2 — Failles de sécurité : correctifs prêts à saisir

Ces failles ont été identifiées en lisant le code des deux backends, de l'encodeur et de la configuration Docker. Chaque fiche indique où est le problème, pourquoi il est exploitable, et le code corrigé à saisir toi-même. Elles sont classées par gravité.

### 2.1 — Exécution de commande à distance (RCE) via le nom d'utilisateur dans l'encodeur vidéo  [CRITIQUE]

Où : encoder/encoder.js (construction de la commande ffmpeg, fonction encodeVideo) + laravel/app/Http/Controllers/Api/AuthController.php (règle de validation du username, ligne ~22) + laravel/app/Http/Controllers/Api/ProfileController.php (ligne ~41).

encoder.js construit une commande shell complète par concaténation de chaînes puis l'exécute avec child_process.exec(), qui passe par /bin/sh -c. La variable username (colonne users.username) est insérée telle quelle dans l'argument -filter_complex, dans text='@${username}'. Or côté Laravel, la règle de validation du username à l'inscription et à la mise à jour de profil est seulement 'required|string|min:3|max:50' — aucun caractère n'est interdit. Un compte peut donc être créé avec un nom contenant des guillemets, points-virgules, $() ou backticks. Dès qu'une vidéo de ce compte passe par l'encodeur, la commande shell est brisée et des commandes arbitraires s'exécutent dans le conteneur encoder, qui a accès à la base de données et au volume des uploads.

Code actuel (problématique) :

// laravel/app/Http/Controllers/Api/AuthController.php, ligne ~22

$validated = $request->validate([

'username' => 'required|string|min:3|max:50|unique:users,username',

'email' => 'required|email|unique:users,email',

'password' => 'required|string|min:8|confirmed',

]);

Deux corrections à faire, indépendamment l'une de l'autre — la première supprime la faille à la racine, la seconde protège même si une autre faille de validation apparaissait ailleurs un jour.

Correction à saisir :

// laravel/app/Http/Controllers/Api/AuthController.php

$validated = $request->validate([

'username' => [

'required', 'string', 'min:3', 'max:50', 'unique:users,username',

'regex:/^[a-zA-Z0-9_-]+$/',

],

'email' => 'required|email|unique:users,email',

'password' => 'required|string|min:8|confirmed',

], [

'username.regex' => "Le nom d'utilisateur ne peut contenir que des lettres, chiffres, tirets et underscores",

]);

// Faire exactement la même chose dans ProfileController.php, ligne ~41,

// sur la règle 'username' du tableau $validated de la méthode update().

Deuxième correctif indépendant — ne plus jamais passer par un shell pour lancer ffmpeg :

// encoder/encoder.js — remplacer exec() par execFile() avec un tableau d'arguments.

// Avant :

const { exec } = require("child_process");

function execCommand(cmd, timeout) {

return new Promise((resolve, reject) => {

exec(cmd, { timeout }, (err, stdout, stderr) => { ... });

});

}

const encodeCmd = `ffmpeg -y ... text='@${username}' ...`;

await execCommand(encodeCmd);

// Après : construire un TABLEAU d'arguments, jamais une chaîne shell.

const { execFile } = require("child_process");

function execFileAsync(cmd, args, timeout) {

return new Promise((resolve, reject) => {

execFile(cmd, args, { timeout, maxBuffer: 1024 * 1024 * 50 }, (err, stdout, stderr) => {

if (err) reject(new Error(stderr || err.message));

else resolve(stdout);

});

});

}

const filterComplex =

"[1:v]scale=200:-1[logo];" +

"[0:v][logo]overlay=x='if(lt(mod(t\\,16)\\,8)\\,10\\,W-w-10)':" +

"y='if(lt(mod(t\\,16)\\,8)\\,10\\,H-h-30)'[v_logo];" +

`[v_logo]drawtext=text='@${username.replace(/[^a-zA-Z0-9_-]/g, "")}':` +

"fontfile=/usr/share/fonts/dejavu/DejaVuSans-Bold.ttf:fontsize=18:fontcolor=white:" +

"x='if(lt(mod(t\\,16)\\,8)\\,10\\,W-200-10)':y='if(lt(mod(t\\,16)\\,8)\\,58\\,H-30)':" +

"shadowcolor=black:shadowx=1:shadowy=1[out]";

const args = [

'-y', '-ignore_unknown',

'-i', inputPath, '-i', watermarkPath,

'-filter_complex', filterComplex,

'-map', '[out]', '-map', '0:a:0?',

'-c:v', 'libx264', '-preset', CONFIG.encoder.videoPreset, '-crf', String(CONFIG.encoder.videoCRF),

'-profile:v', 'high', '-level', '4.0', '-pix_fmt', 'yuv420p', '-movflags', '+faststart',

'-c:a', 'aac', '-b:a', CONFIG.encoder.audioBitrate, '-ar', '44100', '-ac', '2',

'-max_muxing_queue_size', '1024',

outputPath,

];

await execFileAsync('ffmpeg', args, CONFIG.encoder.encodingTimeout);

// Avec execFile + un tableau, il n'y a plus de shell interprété : même si username

// contenait des caractères spéciaux, ils sont passés tels quels comme UN SEUL argument

// au processus ffmpeg, jamais interprétés comme du code shell.

Commandes pour appliquer et déployer :

git add laravel/app/Http/Controllers/Api/AuthController.php laravel/app/Http/Controllers/Api/ProfileController.php encoder/encoder.js

git commit -m "fix(sécurité): valider le username et supprimer l'injection de commande dans l'encodeur"

git push

ssh root@134.209.168.137

cd /opt/Laugh_Tube && git pull

docker compose build laravel encoder

docker compose up -d laravel encoder

### 2.2 — Aucun contrôle de rôle admin sur les routes /api/v2/admin/*  [CRITIQUE]

Où : laravel/routes/api.php (groupe Route::middleware(['auth:sanctum'])->prefix('admin')->group(...) et Route::prefix('jokair')->...->prefix('admin')) + laravel/bootstrap/app.php.

Le seul middleware appliqué à ces routes est auth:sanctum, qui vérifie seulement qu'on est connecté — pas le rôle. AdminController.php ne fait lui-même aucune vérification de rôle (à part interdire de supprimer un autre admin). N'importe quel compte normal peut donc appeler ces routes avec son propre token : lister tous les utilisateurs (email, IP d'inscription…), suspendre ou supprimer n'importe quel compte, supprimer n'importe quelle vidéo, envoyer un message à tous les utilisateurs, gérer les publicités.

Code actuel (problématique) :

// laravel/routes/api.php

Route::middleware(['auth:sanctum'])->prefix('admin')->group(function () {

Route::get('/stats', [AdminController::class, 'getStats']);

// ... toutes les autres routes admin

});

Créer un middleware dédié qui vérifie le rôle, l'enregistrer, puis l'ajouter à CHAQUE groupe de routes admin (le principal ET celui de jokair/admin).

Correction à saisir :

// Nouveau fichier : laravel/app/Http/Middleware/EnsureIsAdmin.php

<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;

use Illuminate\Http\Request;

class EnsureIsAdmin

{

public function handle(Request $request, Closure $next)

{

if (!$request->user() || $request->user()->role !== 'admin') {

return response()->json(['error' => 'Accès réservé aux administrateurs'], 403);

}

return $next($request);

}

}

// laravel/bootstrap/app.php, dans withMiddleware(...) :

$middleware->alias([

'auth.sanctum' => CheckAbilities::class,

'admin' => \App\Http\Middleware\EnsureIsAdmin::class,   // <- ajouter cette ligne

]);

// laravel/routes/api.php — ajouter 'admin' aux DEUX groupes concernés :

Route::middleware(['auth:sanctum', 'admin'])->prefix('admin')->group(function () {

// ... (inchangé)

});

// ...

Route::middleware(['auth:sanctum', 'admin'])->prefix('admin')->group(function () {

// routes jokair/admin (createContest, updateStatus, computeRanks, etc.)

});

Commandes :

git add laravel/app/Http/Middleware/EnsureIsAdmin.php laravel/bootstrap/app.php laravel/routes/api.php

git commit -m "fix(sécurité): exiger le rôle admin sur les routes /api/v2/admin"

git push

ssh root@134.209.168.137 'cd /opt/Laugh_Tube && git pull && docker compose build laravel && docker compose up -d laravel'

### 2.3 — Secrets de production en clair dans docker-compose.yml (commité dans Git)  [CRITIQUE]

Où : docker-compose.yml (services postgres, laravel, encoder) — fichier suivi par Git. laravel/ n'a pas de .dockerignore.

Le fichier contient en dur : le mot de passe Postgres (fallback ${DB_PASSWORD:-...}), la clé Laravel APP_KEY, le secret OAuth Google (écrit deux fois — une fois via variable, une fois en dur juste en dessous, ce qui écrase la variable), et la clé + le secret LiveKit. Le port LiveKit est en plus exposé publiquement sur le serveur. L'historique Git garde probablement une trace de ces valeurs même si le fichier actuel est nettoyé.

Code actuel (problématique) :

# docker-compose.yml

postgres:

environment:

POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-LaughTube2...(tronqué)}

laravel:

environment:

- APP_KEY=base64:dJW7cf4...(tronqué, voir le fichier réel)=

- "DB_PASSWORD=LaughTube2...(tronqué)"

- GOOGLE_CLIENT_SECRET=${GOOGLE_CLIENT_SECRET}

- GOOGLE_CLIENT_SECRET=GOCSPX-Pt8f...(tronqué, en dur — écrase la ligne au-dessus)

- LIVEKIT_API_KEY=87d3037f...(tronqué)

- LIVEKIT_API_SECRET=3d242892...(tronqué)

Il faut faire deux choses : (1) sortir ces valeurs de docker-compose.yml pour qu'elles viennent uniquement d'un fichier .env non commité, et (2) régénérer chaque secret concerné, car leur simple présence passée dans Git suffit à les considérer comme compromis.

Correction à saisir :

# docker-compose.yml — plus aucune valeur réelle en dur, uniquement des références

postgres:

environment:

POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:?DB_PASSWORD manquant dans .env}

laravel:

env_file:

- ./laravel/.env    # toutes les valeurs sensibles vivent ici, jamais dans ce fichier

environment:

- DB_HOST=postgres

- DB_PORT=5432

# nouveau fichier : laravel/.dockerignore

.env

.env.*

!.env.example

storage/logs/*

vendor/

.git

Commandes :

# 1) Régénérer CHAQUE secret listé ci-dessus (à faire même après avoir nettoyé le fichier,

#    car l'historique Git en garde la trace) :

# Nouvelle clé Laravel (invalide les sessions/cookies chiffrés existants) :

docker exec laughtube_laravel php artisan key:generate --force

# Nouveau secret Google : Google Cloud Console > Identifiants > le client OAuth concerné

#   > Réinitialiser le secret client

# Nouveau mot de passe Postgres (à faire un jour de faible trafic, ça redémarre la base) :

docker exec -it laughtube_postgres psql -U laughtube_user -d laughtube \

-c "ALTER USER laughtube_user WITH PASSWORD 'un_nouveau_mot_de_passe_long_et_aleatoire';"

# Nouvelles clés LiveKit : regénérer dans docker/livekit/livekit.yaml puis redémarrer :

docker compose restart livekit

# 2) Une fois les secrets régénérés et placés uniquement dans .env (non commité) :

git rm --cached docker-compose.yml   # si besoin de repartir propre sur le suivi Git

git add docker-compose.yml laravel/.dockerignore

git commit -m "fix(sécurité): sortir les secrets de docker-compose.yml"

git push

### 2.4 — Secret JWT par défaut faible côté backend PHP legacy  [CRITIQUE]

Où : backend/src/Services/TokenService.php (constructeur) + backend/.env.

Si la variable JWT_SECRET n'est pas définie, le code retombe sur la valeur codée en dur 'secret123'. Or la valeur actuelle dans backend/.env est encore le texte d'exemple votre_secret_jwt_tres_securise_changez_moi_12345678, jamais remplacée. Ces deux valeurs sont des textes d'exemple bien connus : quiconque les devine peut forger un JWT valide pour n'importe quel compte, y compris admin.

Code actuel (problématique) :

// backend/src/Services/TokenService.php

$this->secret = $secret ?? ($_ENV['JWT_SECRET'] ?? 'secret123');

Correction à saisir :

// backend/src/Services/TokenService.php

$secretFromEnv = $secret ?? $_ENV['JWT_SECRET'] ?? null;

if (empty($secretFromEnv)) {

throw new \RuntimeException('JWT_SECRET doit être défini — aucune valeur par défaut autorisée.');

}

$this->secret = $secretFromEnv;

Commandes :

# Générer une vraie valeur aléatoire et la mettre dans backend/.env (jamais commité) :

openssl rand -base64 64

# copier le résultat comme valeur de JWT_SECRET dans backend/.env, remplaçant

# 'votre_secret_jwt_tres_securise_changez_moi_12345678'

git add backend/src/Services/TokenService.php

git commit -m "fix(sécurité): supprimer le secret JWT par défaut, JWT_SECRET devient obligatoire"

git push

ssh root@134.209.168.137 'cd /opt/Laugh_Tube && git pull && docker compose build backend && docker compose up -d backend'

### 2.5 — Vérification 2FA à la connexion : le temp_token n'est jamais vérifié, pas de limite de tentatives  [CRITIQUE]

Où : laravel/app/Http/Controllers/Api/TwoFactorController.php, méthode verifyLogin (ligne ~101) + laravel/routes/api.php (route POST /auth/2fa/verify-login).

temp_token est validé pour sa présence mais sa valeur n'est jamais comparée à quoi que ce soit après coup. Le seul vrai contrôle est qu'un token nommé 2fa_pending existe pour cet utilisateur, sans vérifier que c'est bien CELUI émis pour CETTE tentative de connexion. De plus, cette route n'a aucune limite de tentatives (pas de throttle Laravel, pas d'appel à RateLimitMiddleware). Un attaquant qui connaît déjà le mot de passe d'un compte peut donc déclencher l'état 2fa_pending puis essayer les 1 000 000 de codes à 6 chiffres sans aucun blocage.

Code actuel (problématique) :

// laravel/app/Http/Controllers/Api/TwoFactorController.php

public function verifyLogin(Request $request): JsonResponse

{

$request->validate([

'code' => 'required|string|size:6',

'temp_token' => 'required|string',

'user_id' => 'required|integer',

]);

$user = User::find($request->user_id);

// ... $tokenValid vérifie juste qu'UN token 2fa_pending existe, jamais lequel

Comparer le temp_token reçu à celui réellement émis (via son hash, jamais en clair), et ajouter une limite de tentatives sur cette route précise.

Correction à saisir :

// TwoFactorController::verifyLogin — comparer le temp_token à son hash stocké :

public function verifyLogin(Request $request): JsonResponse

{

$request->validate([

'code' => 'required|string|size:6',

'temp_token' => 'required|string',

'user_id' => 'required|integer',

]);

$user = User::find($request->user_id);

if (!$user) {

return response()->json(['error' => 'Utilisateur introuvable'], 404);

}

$pendingToken = $user->tokens()

->where('name', '2fa_pending')

->where('expires_at', '>', now())

->first();

// Comparaison en temps constant du temp_token reçu contre le hash stocké

if (!$pendingToken || !hash_equals($pendingToken->token, hash('sha256', $request->temp_token))) {

return response()->json(['error' => 'Session de connexion invalide ou expirée'], 401);

}

if (!$this->google2fa->verifyKey($user->two_fa_secret, $request->code)) {

return response()->json(['error' => 'Code invalide'], 400);

}

// ... suite inchangée (suppression du token pending, émission du vrai token)

}

// laravel/routes/api.php — ajouter un throttle dédié sur cette route :

Route::post('/auth/2fa/verify-login', [TwoFactorController::class, 'verifyLogin'])

->middleware('throttle:5,15');   // 5 tentatives / 15 minutes, par IP

Commandes :

git add laravel/app/Http/Controllers/Api/TwoFactorController.php laravel/routes/api.php

git commit -m "fix(sécurité): vérifier le temp_token et limiter les tentatives de code 2FA"

git push

ssh root@134.209.168.137 'cd /opt/Laugh_Tube && git pull && docker compose build laravel && docker compose up -d laravel'

### 2.6 — AdminMiddleware (backend PHP) utilise une vérification JWT allégée  [IMPORTANT]

Où : backend/src/Middleware/AdminMiddleware.php.

La classe reçoit une instance de AuthMiddleware dans son constructeur mais ne s'en sert jamais : elle appelle la méthode STATIQUE AuthMiddleware::optionalAuth(), qui se contente de décoder et vérifier la signature du JWT — sans revérifier en base que l'utilisateur existe encore, n'est pas supprimé, ni que sa session est toujours active (contrairement à la méthode d'instance handle()). Un token admin émis avant une suppression de compte ou une déconnexion forcée reste donc valide sur les routes admin jusqu'à son expiration naturelle.

Code actuel (problématique) :

// backend/src/Middleware/AdminMiddleware.php

public function handle(): array {

$user = AuthMiddleware::optionalAuth();

if (empty($user)) { $this->abort(401, 'Non authentifié'); }

if (($user['role'] ?? '') !== 'admin') { $this->abort(403, 'Accès réservé aux administrateurs'); }

return $user;

}

Correction à saisir :

// backend/src/Middleware/AdminMiddleware.php

public function handle(): array {

$user = $this->authMiddleware->handleRequired();  // vérifie aussi la BDD et la session

if (($user['role'] ?? '') !== 'admin') { $this->abort(403, 'Accès réservé aux administrateurs'); }

return $user;

}

Commandes :

git add backend/src/Middleware/AdminMiddleware.php

git commit -m "fix(sécurité): AdminMiddleware revalide désormais la session en base"

git push

ssh root@134.209.168.137 'cd /opt/Laugh_Tube && git pull && docker compose build backend && docker compose up -d backend'

### 2.7 — Rate limiting contournable (repli sur la session PHP)  [IMPORTANT]

Où : backend/src/Middleware/RateLimitMiddleware.php, méthode check().

Quand APCu n'est pas disponible, le compteur retombe sur $_SESSION, qui se crée par cookie. Il suffit qu'un client n'envoie pas de cookie (ou en efface un à chaque requête) pour repartir à zéro à chaque tentative : les limites api/upload/comment deviennent inopérantes face à un script un minimum sérieux. (Le rate limiting de connexion, checkLoginAttempts, est en base de données et n'a pas ce problème.)

Code actuel (problématique) :

// RateLimitMiddleware::check() — extrait

if (function_exists('apcu_fetch')) {

// ok

} else {

if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) { session_start(); }

// compteur basé sur $_SESSION[$key] — contournable sans cookie

}

Correction à saisir :

// Ne plus jamais retomber sur la session : rendre APCu obligatoire,

// ou utiliser Redis si APCu n'est pas fiable entre plusieurs workers PHP-FPM.

public static function check(string $type = 'api'): void

{

if (!function_exists('apcu_fetch')) {

error_log('RateLimitMiddleware: APCu indisponible, rate limiting désactivé !');

return; // ou lever une exception selon la criticité souhaitée

}

$ip = SecurityHelper::getClientIp();  // clé basée sur l'IP, jamais sur la session

// ... reste du code apcu inchangé

}

Commandes :

git add backend/src/Middleware/RateLimitMiddleware.php

git commit -m "fix(sécurité): supprimer le repli sur la session pour le rate limiting"

git push

ssh root@134.209.168.137 'cd /opt/Laugh_Tube && git pull && docker compose build backend && docker compose up -d backend'

### Autres points relevés (moindre priorité)

- AuthAide::optionalAuth() (backend/src/Middleware/AuthAide.php) est cassé : le champ statique $tokenService n'est jamais initialisé, donc chaque appel échoue silencieusement et retourne toujours null. Utilisé dans UserController.php ligne 371 — à corriger en le supprimant au profit de AuthMiddleware::optionalAuth(), qui fonctionne.

- Jeton JWT stocké dans localStorage sous trois clés différentes (access_token, authToken, token) dans frontend/src/contexts/AuthContext.jsx — à unifier sous une seule clé, puis envisager à terme un cookie httpOnly + SameSite=Strict.

- dangerouslySetInnerHTML pour le QR code 2FA (frontend/src/pages/Settings.jsx et components/Settings.jsx) — risque faible tant que le contenu vient bien du serveur, mais à garder à l'esprit.

- backend/public/admin.php est un fichier vide (juste <?php) — fichier mort à supprimer pour éviter toute confusion avec le vrai panneau admin (Laravel).

- Double implémentation du 2FA (voir partie 3.2) : Settings.jsx (activer/désactiver) passe par le backend PHP legacy, alors que la vérification au login (GoogleCallback.jsx) passe par Laravel — à vérifier en priorité si des utilisateurs rapportent des "codes 2FA invalides", les deux implémentations pouvant utiliser des paramètres TOTP légèrement différents.

# Partie 3 — Plan complet de migration du backend PHP vers Laravel

Le projet fait aujourd'hui tourner deux backends en parallèle : backend/ (le framework PHP maison, historique) et laravel/ (l'API v2, en cours de construction). C'est la cause racine de plusieurs bugs des parties 1 et 2 : une règle corrigée d'un côté ne l'est pas forcément de l'autre. Cette partie fait l'état des lieux exact de ce qui est migré, ce qui ne l'est pas, et donne le code à écrire pour terminer proprement, dans un ordre qui minimise le risque de casser la prod en cours de route.

## 3.1 État des lieux

Tableau construit en comparant les contrôleurs de backend/src/Controllers/ aux contrôleurs et routes de laravel/routes/api.php.

| Fonctionnalité | Ancien endpoint (PHP) | Statut Laravel | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| Inscription / connexion | register.php / login.php | Fait | AuthController::register / login |
| Connexion Google | — | Fait | AuthController::redirectToGoogle / handleGoogleCallback |
| Connexion Apple | — | Fait | AuthController::handleAppleToken |
| Vérification d'email | verify-email.php | Fait | GET /verify-email |
| Renvoi email de vérification | resendVerification.php | Manquant | Aucune route Laravel ; frontend appelle encore /resendVerification.php |
| Mot de passe oublié (demande) | resetPasswordRequest.php | Manquant | Aucune route /auth/forgot-password côté Laravel |
| Réinitialisation mot de passe | resetPassword.php | Manquant | Aucune route /auth/reset-password côté Laravel |
| Annulation suppression de compte | cancelDeletion.php | Manquant | Aucun équivalent Laravel trouvé |
| Suppression de compte | deleteAccount.php | Fait | ProfileController::deleteAccount |
| 2FA — activer/vérifier/désactiver | enable2fa.php / verify2faSetup.php / disable2fa.php | Dupliqué | TwoFactorController existe, mais Settings.jsx appelle encore les endpoints PHP — à trancher, voir 3.2 |
| 2FA — vérification au login | verify2faLogin.php | Fait | TwoFactorController::verifyLogin (mais voir faille 2.5) |
| Profil (lecture/mise à jour) | UserController | Fait | ProfileController::show / update / updatePassword |
| Upload avatar / cover | UserController | Fait | ProfileUploadController |
| Vidéos (CRUD, upload, stream) | VideoController | Fait | VideoController (Laravel) |
| Recherche | SearchController | Manquant | Aucun SearchController côté Laravel ; Search.jsx appelle encore l'ancien backend |
| Contact (formulaire public) | ContactController | Manquant | Aucune route /contact côté Laravel ; Contact.jsx appelle encore l'ancien backend |
| Webhook mail entrant (legal@) | ResendInboundWebhook | Manquant | Aucun équivalent Laravel |
| Commentaires + réponses + likes | CommentaireController | Fait | CommentController + CommentInteractionController |
| Réactions (like/dislike vidéo) | ReactionController | Fait | LikeController |
| Abonnements | AbonnementController | Fait | AbonnementController (Laravel) |
| Signalements (créer) | SignalementController | Fait | VideoController::signaler / signalerUser — à vérifier : mêmes raisons valides ? |
| Signalements (admin) | AdminController (PHP) | Fait | AdminController::getSignalements / updateSignalement |
| Notifications | NotificationController | Fait | NotificationController (Laravel) |
| Panneau admin (utilisateurs, vidéos, stats) | AdminController (PHP, vide/inutilisé) | Fait* | *Fait mais SANS contrôle de rôle — voir faille 2.2 |
| Messages admin (contact + diffusion) | AdminMessagesController | Fait | AdminController::getMessages / sendMessage / sendMessageAll |
| Publicités (ads) | — | Fait | AdController — fonctionnalité qui n'existait pas côté PHP |
| Battles / Live (LiveKit) | — | Fait | BattleController / LiveController — nouveau, n'existait pas côté PHP |
| Jokair (concours) | — | Fait | JokairController — nouveau, n'existait pas côté PHP |
| Blocage d'utilisateurs | — | Fait | BlockController — nouveau |
| Classement | — | Fait | ClassementController — nouveau |

Sept fonctionnalités restent donc à migrer avant de pouvoir éteindre l'ancien backend PHP : le renvoi d'email de vérification, le mot de passe oublié (les deux routes), l'annulation de suppression de compte, la recherche, le formulaire de contact, et le webhook mail entrant. À cela s'ajoute la duplication du 2FA à trancher.

## 3.2 Code à écrire pour chaque fonctionnalité manquante

### 3.2.1 Mot de passe oublié (demande + réinitialisation)

À ajouter dans AuthController.php (Laravel), en s'inspirant de la logique déjà correcte de backend/public/resetPasswordRequest.php (notamment la protection anti-énumération : toujours répondre pareil, que l'email existe ou non).

// laravel/app/Http/Controllers/Api/AuthController.php — nouvelles méthodes

public function forgotPassword(Request $request): JsonResponse

{

$request->validate(['email' => 'required|email']);

$user = User::whereNull('deleted_at')->where('email', $request->email)->first();

// Réponse identique que l'email existe ou non (anti-énumération)

if ($user) {

$token = Str::random(64);

$user->update([

'password_reset_token' => $token,

'password_reset_expires_at' => now()->addHour(),

]);

$resetLink = config('app.frontend_url') . '/reset-password?token=' . $token;

try {

$this->emailService->sendPasswordResetEmail($user->email, $user->username, $resetLink);

} catch (\Exception $e) {

Log::error('forgotPassword email failed: ' . $e->getMessage());

}

}

return response()->json([

'success' => true,

'message' => 'Si cet email existe, un lien de réinitialisation a été envoyé',

]);

}

public function resetPassword(Request $request): JsonResponse

{

$validated = $request->validate([

'token' => 'required|string',

'password' => 'required|string|min:8|confirmed',

]);

$user = User::where('password_reset_token', $validated['token'])

->where('password_reset_expires_at', '>', now())

->first();

if (!$user) {

return response()->json(['error' => 'Lien invalide ou expiré'], 400);

}

$user->update([

'password_hash' => Hash::make($validated['password']),

'password_reset_token' => null,

'password_reset_expires_at' => null,

'password_changed_at' => now(),

]);

return response()->json(['success' => true, 'message' => 'Mot de passe mis à jour']);

}

// laravel/routes/api.php — à ajouter dans le groupe public (hors auth:sanctum) :

Route::post('/auth/forgot-password', [AuthController::class, 'forgotPassword'])->middleware('throttle:5,15');

Route::post('/auth/reset-password', [AuthController::class, 'resetPassword'])->middleware('throttle:5,15');

### 3.2.2 Renvoi de l'email de vérification

// laravel/app/Http/Controllers/Api/AuthController.php

public function resendVerification(Request $request): JsonResponse

{

$request->validate(['email' => 'required|email']);

$user = User::whereNull('deleted_at')->where('email', $request->email)->first();

if ($user && !$user->email_verified) {

$token = Str::random(64);

$user->update([

'verification_token' => $token,

'verification_token_expires' => now()->addDays(7),

]);

$this->emailService->sendVerificationEmail($user->id, $user->email, $user->username, $token);

}

// Même réponse dans tous les cas (anti-énumération)

return response()->json(['success' => true, 'message' => 'Si ce compte existe et n\'est pas vérifié, un email a été renvoyé']);

}

// laravel/routes/api.php

Route::post('/resend-verification', [AuthController::class, 'resendVerification'])->middleware('throttle:3,15');

// frontend/src/services/apiService.js, ligne ~323-325 — mettre à jour l'appel :

// avant : return this.request('/resendVerification.php', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ email }) });

// après : return this.requestV2('/resend-verification', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ email }) });

### 3.2.3 Annulation de suppression de compte programmée

À adapter selon la logique exacte de backend/public/cancelDeletion.php (à relire au moment de l'implémentation) — modèle général :

// laravel/app/Http/Controllers/Api/ProfileController.php

public function cancelDeletion(Request $request): JsonResponse

{

$user = $request->user();

$user->update(['deletion_scheduled_at' => null, 'deletion_reason' => null]);

return response()->json(['success' => true, 'message' => 'Suppression annulée']);

}

// laravel/routes/api.php, dans le groupe auth:sanctum :

Route::post('/profile/cancel-deletion', [ProfileController::class, 'cancelDeletion']);

### 3.2.4 Recherche

À porter depuis backend/src/Controllers/SearchController.php. Le modèle Laravel expose déjà tout ce qu'il faut (Video, User) ; il s'agit surtout de réécrire la requête en Eloquent/Query Builder.

// Nouveau fichier : laravel/app/Http/Controllers/Api/SearchController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;

use Illuminate\Http\JsonResponse;

use Illuminate\Http\Request;

use Illuminate\Support\Facades\DB;

class SearchController extends Controller

{

public function search(Request $request): JsonResponse

{

$q = trim((string) $request->query('q', ''));

if ($q === '') {

return response()->json(['videos' => [], 'users' => []]);

}

$like = "%{$q}%";

$videos = DB::table('videos')

->join('users', 'users.id', '=', 'videos.user_id')

->whereNull('videos.deleted_at')

->where(function ($w) use ($like) {

$w->where('videos.title', 'ILIKE', $like)

->orWhere('videos.description', 'ILIKE', $like)

->orWhere('users.username', 'ILIKE', $like);

})

->select('videos.id', 'videos.title', 'videos.thumbnail', 'users.username')

->orderByRaw("CASE WHEN videos.title ILIKE ? THEN 0 ELSE 1 END", [$like])

->limit(30)->get();

$users = DB::table('users')

->whereNull('deleted_at')

->where('username', 'ILIKE', $like)

->select('id', 'username', 'avatar_url')

->limit(10)->get();

return response()->json(['videos' => $videos, 'users' => $users]);

}

}

// laravel/routes/api.php

Route::get('/search', [SearchController::class, 'search']);

// frontend/src/services/apiService.js — mettre à jour la méthode search() pour

// appeler requestV2('/search?q=' + encodeURIComponent(query)) au lieu de l'ancien backend.

### 3.2.5 Formulaire de contact public

// Nouveau fichier : laravel/app/Http/Controllers/Api/ContactController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;

use Illuminate\Http\JsonResponse;

use Illuminate\Http\Request;

use Illuminate\Support\Facades\DB;

class ContactController extends Controller

{

public function store(Request $request): JsonResponse

{

$validated = $request->validate([

'name' => 'required|string|max:100',

'email' => 'required|email|max:255',

'subject' => 'required|string|max:255',

'message' => 'required|string|max:5000',

]);

DB::table('contact_messages')->insert([

'user_id' => optional($request->user())->id,

'name' => $validated['name'],

'email' => $validated['email'],

'subject' => $validated['subject'],

'message' => $validated['message'],

'statut' => 'unread',

'sent_at' => now(),

]);

return response()->json(['success' => true, 'message' => 'Message envoyé']);

}

}

// laravel/routes/api.php

Route::post('/contact', [ContactController::class, 'store'])->middleware('throttle:5,15');

// frontend/src/pages/Contact.jsx, ligne 35 :

// avant : await apiService.request('/contact', ...)

// après : await apiService.requestV2('/contact', ...)

### 3.2.6 Webhook mail entrant (réponses à legal@laughtube.ca)

Portage direct de backend/src/Controllers/ResendInboundWebhook.php. Le point important est de reproduire la vérification de signature Resend si elle existe (à vérifier dans le fichier original avant de porter) et de garder le filtre sur l'adresse legal@.

// Nouveau fichier : laravel/app/Http/Controllers/Api/ResendInboundController.php

// (reprendre la logique complète de backend/src/Controllers/ResendInboundWebhook.php :

//  parsing de l'événement 'email.received', filtre sur destinataire legal@, extraction

//  expéditeur/sujet/corps, association à un user_id existant si l'email correspond,

//  puis stockage dans la table dédiée aux échanges légaux.)

// laravel/routes/api.php

Route::post('/webhooks/resend-inbound', [ResendInboundController::class, 'handle']);

// Penser à mettre à jour la configuration du webhook côté dashboard Resend

// pour qu'il pointe vers https://www.laughtube.ca/api/v2/webhooks/resend-inbound

### 3.2.7 Trancher la duplication du 2FA

Settings.jsx (activer/vérifier/désactiver le 2FA) appelle aujourd'hui apiService.request(...) — c'est-à-dire l'ancien backend PHP — alors que la vérification au moment du login (GoogleCallback.jsx) appelle déjà apiService.requestV2('/auth/2fa/verify-login'), côté Laravel. Comme TwoFactorController existe déjà côté Laravel avec les méthodes enable/verify/disable, il suffit de basculer le frontend.

// frontend/src/pages/Settings.jsx, lignes 130 / 141 / 153

// avant :

await apiService.request('/auth/2fa/enable', { method: 'POST' });

await apiService.request('/auth/2fa/verify', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ code: twoFACode }) });

await apiService.request('/auth/2fa/disable', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ password: twoFAPassword }) });

// après :

await apiService.requestV2('/auth/2fa/enable', { method: 'POST' });

await apiService.requestV2('/auth/2fa/verify', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ code: twoFACode }) });

await apiService.requestV2('/auth/2fa/disable', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ password: twoFAPassword }) });

// Une fois basculé, tester la désactivation puis réactivation du 2FA sur un compte

// de test AVANT de déployer, car un décalage entre les deux implémentations pourrait

// invalider les secrets déjà enregistrés pour les comptes ayant activé le 2FA avant bascule.

// Prévoir un message aux utilisateurs concernés les invitant à réactiver leur 2FA si besoin.

## 3.3 Nettoyer le schéma : remplacer les ALTER TABLE accumulés par de vraies migrations

Comme expliqué en 1.2.b et 1.3.b, docker/postgres/init-database.sql ne doit plus jamais recevoir de nouvelles instructions ALTER TABLE — seul php artisan migrate --force doit désormais faire évoluer le schéma. Voici les deux fichiers à créer.

Étape 1 — neutraliser la migration par défaut incompatible :

// laravel/database/migrations/0001_01_01_000000_create_users_table.php

// Remplacer tout le contenu par une version qui ne fait plus rien sur une base

// existante (elle reste dans l'historique, mais n'essaie plus de recréer des tables

// qui existent déjà avec une autre structure) :

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration

{

public function up(): void

{

// Les tables users / sessions / password_reset_tokens existent déjà

// (créées par docker/postgres/init-database.sql). Cette migration ne fait

// plus que MARQUER l'étape comme franchie, sans toucher au schéma.

if (!Schema::hasTable('users')) {

// Filet de sécurité uniquement pour un tout nouvel environnement

// (ex. tests automatisés) qui n'utiliserait pas init-database.sql.

Schema::create('users', function ($table) {

$table->id();

$table->string('username', 50)->unique();

$table->string('email', 100)->unique();

$table->text('password_hash');

$table->string('role', 10)->default('membre');

$table->timestamps();

});

}

}

public function down(): void { /* volontairement vide : ne jamais supprimer users en prod */ }

};

Étape 2 — vraie migration additive pour les colonnes déjà « ajoutées » dans init-database.sql :

// Nouveau fichier : laravel/database/migrations/2026_09_04_000000_sync_users_videos_columns.php

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration

{

public function up(): void

{

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {

if (!Schema::hasColumn('users', 'email_verified'))            $table->boolean('email_verified')->default(false);

if (!Schema::hasColumn('users', 'verification_token'))        $table->string('verification_token', 64)->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'verification_token_expires')) $table->timestamp('verification_token_expires')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'two_fa_secret'))             $table->string('two_fa_secret', 64)->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'two_fa_enabled'))            $table->boolean('two_fa_enabled')->default(false);

if (!Schema::hasColumn('users', 'deleted_at'))                $table->timestamp('deleted_at')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'deletion_scheduled_at'))     $table->timestamp('deletion_scheduled_at')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'deletion_reason'))           $table->text('deletion_reason')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'last_login'))                $table->timestamp('last_login')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'failed_login_attempts'))     $table->integer('failed_login_attempts')->default(0);

if (!Schema::hasColumn('users', 'account_locked_until'))      $table->timestamp('account_locked_until')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'password_changed_at'))       $table->timestamp('password_changed_at')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'ip_registration'))           $table->string('ip_registration', 45)->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'password_reset_token'))      $table->string('password_reset_token', 64)->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'password_reset_expires_at')) $table->timestamp('password_reset_expires_at')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'user_agent_registration'))   $table->text('user_agent_registration')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('users', 'is_admin'))                  $table->boolean('is_admin')->default(false);

if (!Schema::hasColumn('users', 'google_id'))                 $table->string('google_id')->nullable();

});

Schema::table('videos', function (Blueprint $table) {

if (!Schema::hasColumn('videos', 'encoded_filename')) $table->string('encoded_filename')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('videos', 'deleted_at'))       $table->timestamp('deleted_at')->nullable();

});

Schema::table('encoding_queue', function (Blueprint $table) {

if (!Schema::hasColumn('encoding_queue', 'priority'))      $table->integer('priority')->default(0);

if (!Schema::hasColumn('encoding_queue', 'started_at'))    $table->timestamp('started_at')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('encoding_queue', 'completed_at'))  $table->timestamp('completed_at')->nullable();

if (!Schema::hasColumn('encoding_queue', 'updated_at'))    $table->timestamp('updated_at')->nullable();

});

}

public function down(): void { /* volontairement vide */ }

};

Commandes pour appliquer ce nettoyage (à faire en une seule fois, avec un backup juste avant) :

ssh root@134.209.168.137

cd /opt/Laugh_Tube

# Backup de sécurité avant toute manipulation de migration :

docker exec laughtube_postgres pg_dump -U laughtube_user laughtube > backup_avant_migration_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql

git pull

docker compose build laravel

docker compose up -d laravel

# Voir l'état AVANT d'appliquer, pour comparer après :

docker exec laughtube_laravel php artisan migrate:status

docker exec laughtube_laravel php artisan migrate --force

# Vérifier que les colonnes existent bien maintenant :

docker exec -it laughtube_postgres psql -U laughtube_user -d laughtube -c "\d users"

## 3.4 Plan de bascule et décommissionnement de l'ancien backend

Ordre recommandé, du moins risqué au plus risqué — chaque étape doit être déployée et vérifiée en prod avant de passer à la suivante :

- 1. Appliquer d'abord la partie 3.3 (nettoyage du schéma) seule, sans toucher aux routes. Vérifier que le dashboard admin fonctionne à nouveau (plus d'erreur de mise à jour).

- 2. Migrer la recherche (3.2.4) et le contact (3.2.5) : ce sont les fonctionnalités les plus indépendantes, sans impact sur l'authentification, donc les plus sûres à basculer en premier.

- 3. Migrer le webhook mail entrant (3.2.6) — indépendant du frontend, faible risque.

- 4. Trancher le 2FA (3.2.7) — à faire un jour de faible trafic, en prévenant si besoin les utilisateurs ayant le 2FA activé.

- 5. Migrer mot de passe oublié + renvoi de vérification + annulation de suppression (3.2.1 à 3.2.3) en dernier : ce sont les flux les plus sensibles à l'authentification, à tester soigneusement sur un compte de test avant bascule générale.

- 6. Une fois les 7 fonctionnalités migrées et vérifiées pendant au moins une semaine sans régression, mettre à jour nginx pour ne plus router AUCUNE requête vers le service backend (docker/nginx/default.conf, retirer l'upstream php_fpm et les location qui y pointent).

- 7. Retirer le service backend de docker-compose.yml, retirer son image du serveur, et enfin supprimer le dossier backend/ du dépôt (dans un commit dédié, pour pouvoir revenir en arrière facilement si un usage oublié apparaît).

### Comment tester chaque étape avant de couper l'ancien endpoint

- Garder les deux endpoints (ancien et nouveau) actifs en parallèle pendant la période de vérification — ne jamais supprimer l'ancien avant d'avoir confirmé que le nouveau fonctionne en conditions réelles.

- Tester chaque nouvelle route avec des requêtes réelles (curl ou Postman) en utilisant un compte de test dédié, jamais un compte de production réel.

- Pour les flux par email (mot de passe oublié, vérification), vérifier concrètement que l'email arrive et que le lien fonctionne de bout en bout, pas seulement que l'API renvoie 200.

- Ne basculer le frontend (apiService.js) vers le nouvel endpoint qu'après ces vérifications manuelles, et déployer ce changement seul, sans le mélanger à d'autres modifications, pour pouvoir l'annuler facilement (git revert) s'il pose un problème imprévu.

# Partie 4 — Recommandations de déploiement, pour que ça n'arrive plus

Les trois problèmes de la partie 1 partagent une même cause de fond : il n'existe pas aujourd'hui de processus de déploiement fiable qui garantisse que ce qui tourne en production correspond exactement à ce qui est dans Git. Voici les règles concrètes à mettre en place, du plus urgent au plus structurant.

## 4.1 Règles immédiates (à appliquer dès le prochain déploiement)

- Ne plus jamais modifier un fichier directement sur le serveur (ni dans /opt/Laugh_Tube, ni via docker exec dans un conteneur). Si un correctif est urgent, l'écrire en local, le committer, le pousser, puis déployer normalement — même en urgence, ce chemin est plus rapide qu'il n'y paraît et évite de perdre le correctif au déploiement suivant.

- Ne jamais lancer docker compose down -v ni docker volume rm sur le serveur de production — cela supprime définitivement la base de données. Vérifier l'existence d'un backup récent (ls /opt/Laugh_Tube/backup_*.sql) avant toute commande Docker un peu inhabituelle.

- Ajouter un fichier .dockerignore à laravel/ (contenu donné en 2.3) pour que le vrai fichier .env du serveur ne soit plus jamais recopié dans l'image Docker au moment du build.

- Ne plus ajouter aucune instruction ALTER TABLE dans docker/postgres/init-database.sql : ce fichier ne doit plus servir qu'à l'installation initiale. Tout changement de schéma futur passe uniquement par une migration Laravel (php artisan make:migration ...) suivie de php artisan migrate --force.

## 4.2 Un script de déploiement unique, plutôt que des commandes tapées à la main

Le README documente actuellement une suite de commandes à taper à la main sur le serveur. Le risque de cette approche est qu'un oubli (par exemple, oublier de lancer les migrations, ou rebuilder seulement laravel alors que backend/ a aussi changé) casse la prod sans qu'on comprenne pourquoi. Un script unique, versionné dans le dépôt, réduit ce risque :

#!/bin/bash

# deploy.sh — à placer à la racine du dépôt, exécuté depuis /opt/Laugh_Tube sur le serveur

set -euo pipefail

echo "1) Backup avant tout changement..."

docker exec laughtube_postgres pg_dump -U laughtube_user laughtube \

> /opt/Laugh_Tube/backup_pre_deploy_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql

echo "2) Vérification qu'aucun fichier n'a été modifié à la main sur le serveur..."

if [ -n "$(git status --porcelain)" ]; then

echo "ERREUR: des fichiers ont été modifiés directement sur le serveur."

echo "Voir 'git status' / 'git diff' avant de continuer — ne PAS faire git reset --hard"

echo "sans avoir d'abord sauvegardé ces changements (voir partie 1.2.a du rapport)."

exit 1

fi

echo "3) Récupération du code..."

git pull

echo "4) Rebuild de TOUS les services applicatifs (jamais un seul au choix)..."

docker compose build backend laravel encoder

docker compose up -d backend laravel encoder

docker compose restart nginx

echo "5) Migrations Laravel..."

docker exec laughtube_laravel php artisan migrate --force

echo "6) Rebuild frontend..."

./rebuild-frontend.sh

echo "Déploiement terminé. Vérifier docker compose ps et les logs avant de considérer"

echo "le déploiement comme réussi :"

docker compose ps

Ce script rend explicite ce qui, dans le README actuel, dépendait de s'en souvenir à chaque fois : sauvegarder avant, vérifier qu'aucun hotfix local n'existe, rebuilder tous les services concernés (pas seulement laravel), et lancer les migrations systématiquement. Il peut être encore amélioré plus tard avec un vrai pipeline CI/CD (GitHub Actions se déclenchant sur push vers main, qui se connecte en SSH et lance ce script), mais même sous cette forme simple, il élimine la plupart des oublis à l'origine des problèmes de la partie 1.

## 4.3 Checklist avant chaque déploiement en production

- Un backup de moins de 24h existe-t-il ? (ls /opt/Laugh_Tube/backup_*.sql)

- git status sur le serveur est-il propre (aucune modification locale) ?

- Le changement touche-t-il le schéma de la base ? Si oui, une vraie migration Laravel a-t-elle été écrite (jamais une modification de init-database.sql) ?

- Le changement touche-t-il plusieurs services (par ex. backend ET laravel) ? Si oui, tous sont-ils inclus dans le rebuild ?

- Après déploiement : docker compose ps montre-t-il tous les conteneurs en état healthy/running ? Les logs (docker compose logs --tail 50 <service>) sont-ils exempts d'erreurs nouvelles ?